History Today

产品需求文档 · 合并版

历史上的今天 + 万年历

平台：Android  |  架构：MVVM + Clean Architecture  |  UI：Jetpack Compose

文档生成日期：2026-06-06  |  状态标注：✅ 已完成 / ❌ 未完成（黄色底）

# 完成度总览

| 统计维度 | 已完成 | 未完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万年历模块 | 12 | 4 | 75% |
| 历史事件模块 | 8 | 8 | 50% |
| 海报生成模块 | 0 | 7 | 0% |
| 系统模块 | 6 | 4 | 60% |
| 页面结构 | 3 | 3 | 50% |
| 数据层 | 16 | 0 | 100% |
| 技术架构 | 16 | 2 | 89% |
| 大模型扩展 | 0 | 11 | 0% |
| Agent集成 | 0 | 5 | 0% |
| 总计 | 65 | 49 | 65/114 |

# 目录

1. 产品概述

2. 核心功能与完成状态

2.1 万年历模块

2.2 历史事件模块

2.3 海报生成模块

2.4 系统模块

2.5 页面结构总览

3. 数据层与完成状态

4. 技术架构与完成状态

5. UI设计规范

6. 大模型扩展功能（全部未完成）

7. Agent集成方案（全部未完成）

8. 版本迭代计划

9. 附录

# 1. 产品概述

## 1.1 产品定位

History Today 是一款集"历史上的今天"与"万年历"于一体的综合性日历应用。用户不仅可以查看传统农历、黄历信息，还能了解历史上今天发生的重大事件，实现日历查询与历史学习的完美结合。

## 1.2 目标用户

| 用户群体 | 特征描述 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 历史爱好者 | 对历史有浓厚兴趣 | 丰富的历史内容、深度的历史解读 |
| 传统文化爱好者 | 关注农历、节气、黄历 | 准确的农历信息、宜忌查询 |
| 日常规划者 | 需要查看日期、安排日程 | 清晰的日历视图、日期切换 |
| 知识学习者 | 学生、教师等 | 便捷的知识获取、历史学习 |

## 1.3 产品价值

实用价值：提供准确的公历、农历、节气、宜忌信息

知识价值：提供准确、丰富的历史事件数据

文化价值：传承传统文化，弘扬历史知识

体验价值：简洁优雅的界面设计，流畅的交互体验

# 2. 核心功能与完成状态

## 2.1 万年历模块（日历首页）

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ 顶部导航 | 显示当前年月，左右箭头切换月份，"今日"按钮 | P0 | 已完成 |
| ✅ 月视图网格 | 7列网格展示整月日期，含前后月填充 | P0 | 已完成 |
| ✅ 日期格子 | 每个格子显示公历日期、农历、节气/节日、事件标记、今天高亮 | P0 | 已完成 |
| ✅ 农历信息卡 | 显示选中日期的农历日期、干支、生肖 | P0 | 已完成 |
| ✅ 节气节日 | 显示当日节气或传统节日（公历+农历节日） | P0 | 已完成 |
| ✅ 黄历宜忌卡 | 显示当日宜做/忌做事项 | P0 | 已完成 |
| ✅ 历史事件入口 | 显示当日历史事件数量，点击进入事件页 | P0 | 已完成 |
| ✅ 快速返回今天 | 底部"返回今天"按钮 | P1 | 已完成 |
| ❌ 周视图 | 横向展示一周七天，支持左右滑动切换周 | P1 | 未完成 |
| ❌ 日期选择器 | 点击年月标题弹出年月选择器快速跳转 | P1 | 未完成 |
| ❌ 月份左右滑动手势 | 左右滑动切换月份 | P1 | 未完成 |
| ❌ 设置页入口功能 | 设置按钮点击为空操作，未实现设置页 | P2 | 未完成 |

## 2.2 历史事件模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ 日期头部 | 显示公历日期、农历日期（硬编码）、星期 | P0 | 已完成 |
| ✅ 地域筛选 | 横向滚动标签：全部、国内、国外 | P0 | 已完成 |
| ✅ 历史维度筛选 | 国内事件按维度：全部、古代、近代、现代 | P0 | 已完成 |
| ✅ 类别筛选 | 标签：全部、政治、科技、文化、体育、战争、人物 | P0 | 已完成 |
| ✅ 事件列表 | 按年份倒序展示历史事件卡片 | P0 | 已完成 |
| ✅ 事件卡片 | 年份、标题、简短描述、分类标签、图片标记 | P0 | 已完成 |
| ✅ 事件详情页 | 返回、标题、日期、分类标签、详细描述 | P0 | 已完成 |
| ✅ 日期切换按钮 | 前一天/后一天箭头按钮切换 | P0 | 已完成 |
| ❌ 列表空状态 | 无事件时仅显示文字提示，未设计专门的空状态组件 | P1 | 未完成 |
| ❌ 左右滑动手势切换日期 | 目前仅支持按钮点击，不支持滑动 | P1 | 未完成 |
| ❌ 重要性评级UI | 数据模型有ImportanceLevel，但UI未展示星级 | P1 | 未完成 |
| ❌ 事件图片展示 | 详情页仅有灰色占位区域，无实际图片加载 | P1 | 未完成 |
| ❌ 分享功能 | 详情页分享按钮为空操作 | P1 | 未完成 |
| ❌ 收藏功能 | 详情页收藏按钮为空操作 | P1 | 未完成 |
| ❌ 相关事件推荐 | 详情页"同日期其他事件"为硬编码示例数据 | P2 | 未完成 |
| ❌ 农历日期动态计算 | 历史页农历日期为硬编码"农历四月初六" | P0 | 未完成-部分 |

## 2.3 海报生成模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ 模板选择 | 多种风格海报模板（复古、简约、插画等） | P0 | 未完成 |
| ❌ 内容预览 | 实时预览海报效果 | P0 | 未完成 |
| ❌ 生成海报 | 一键生成高清海报图片 | P0 | 未完成 |
| ❌ 保存本地 | 保存海报到相册 | P0 | 未完成 |
| ❌ 分享社交 | 分享到微信、微博等平台 | P0 | 未完成 |
| ❌ 模板切换 | 左右滑动切换不同模板 | P1 | 未完成 |
| ❌ 自定义文字 | 支持编辑海报文字内容 | P2 | 未完成 |

## 2.4 系统模块

| 子模块 | 功能描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ 本地数据管理 | JSON数据初始化到Room数据库 | P0 | 已完成 |
| ✅ 本地存储 | Room数据库（EventEntity + EventDao） | P0 | 已完成 |
| ✅ 离线支持 | 农历算法、JSON数据、Room均为离线可用 | P0 | 已完成 |
| ✅ 深色模式（基础） | Theme.kt 定义了明暗双色方案，跟随系统 | P1 | 已完成-基础 |
| ✅ 远程API（预留） | Retrofit配置了dayinhistory.dev和tmini.net | P2 | 已完成-预留 |
| ✅ CI/CD | GitHub Actions自动构建APK | P2 | 已完成 |
| ❌ 设置页 | UI设计文档有设计但未实现（深色模式开关/推送/关于等） | P2 | 未完成 |
| ❌ 深色模式手动切换 | 仅跟随系统，不支持应用内手动切换 | P2 | 未完成 |
| ❌ 每日推送通知 | 未实现推送功能 | P2 | 未完成 |
| ❌ 桌面小组件 | 日历+今日事件小组件 | P2 | 未完成 |

## 2.5 页面结构总览

| 页面名称 | 功能描述 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ✅ 日历首页 | 万年历主界面：月视图、农历、节气、宜忌、历史事件入口 | P0 | 已完成 |
| ✅ 历史事件页 | 展示选中日期对应的历史事件时间线，支持三维筛选 | P0 | 已完成 |
| ✅ 事件详情页 | 展示事件完整信息、分类标签 | P0 | 已完成 |
| ❌ 海报生成页 | 模板选择、内容预览、生成和分享海报 | P1 | 未完成 |
| ❌ 日期选择器 | 快速跳转到指定日期 | P1 | 未完成 |
| ❌ 设置页 | 应用设置、深色模式、关于 | P2 | 未完成 |

# 3. 数据层与完成状态

## 3.1 数据模型

| 数据模型 | 字段说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ✅ HistoryEvent | id, title, date(MM-DD), year, category, region, period, importance(S/A/B/C/D), description, shortDesc, imageUrl, createdAt, updatedAt | 已完成 |
| ✅ LunarInfo | lunarDate, lunarYear, zodiac, ganZhi, solarTerm, festival, yi(List), ji(List) | 已完成 |
| ✅ CalendarDay | date(LocalDate), lunarInfo, isToday, isSelected, eventCount, hasSolarTerm, hasFestival | 已完成 |
| ✅ EventCategory | ALL, POLITICS, TECH, CULTURE, SPORTS, WAR, PEOPLE（含颜色和显示名） | 已完成 |
| ✅ RegionType | ALL, DOMESTIC, INTERNATIONAL | 已完成 |
| ✅ HistoryPeriod | ALL, ANCIENT(<1840), MODERN(1840-1948), CONTEMPORARY(1949+) | 已完成 |
| ✅ EventEntity | Room数据库实体，含importance字段 | 已完成 |

## 3.2 数据源实现

| 数据源 | 实现方式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 农历计算 | LunarCalendar.kt - 274行，基于1900-2100年数据表 | 已完成 |
| ✅ 干支纪年 | 天干地支算法，TIAN_GAN + DI_ZHI数组 | 已完成 |
| ✅ 生肖计算 | (year - 4) % 12 算法 | 已完成 |
| ✅ 节气计算 | 2025-2030年预计算表（solarTermMap） | 已完成 |
| ✅ 公历节日 | 硬编码11个公历节日规则 | 已完成 |
| ✅ 农历节日 | 硬编码8个农历节日规则 | 已完成 |
| ✅ 宜忌算法 | 基于年月日的伪随机算法 | 已完成 |
| ✅ 本地JSON | events.json - 36KB历史事件数据，assets内置 | 已完成 |
| ✅ Room数据库 | AppDatabase v2，EventEntity + EventDao（8个查询方法） | 已完成 |
| ✅ 数据初始化 | DataInitializer.kt - 首次启动从JSON导入Room | 已完成 |
| ✅ 远程API（预留） | DayInHistoryRetrofit + TouTiaoRetrofit，本地优先策略 | 已完成-预留 |

# 4. 技术架构与完成状态

## 4.1 技术栈

| 层级 | 技术 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 编程语言 | Kotlin 1.9.x | 已完成 |
| ✅ UI框架 | Jetpack Compose (BOM 2024.02) | 已完成 |
| ✅ 架构 | MVVM + Clean Architecture | 已完成 |
| ✅ 依赖注入 | Hilt 2.50 | 已完成 |
| ✅ 异步处理 | Kotlin Coroutines + StateFlow | 已完成 |
| ✅ 本地存储 | Room 2.6.1 | 已完成 |
| ✅ 图片加载 | Coil 2.5.0 | 已完成 |
| ✅ 导航 | Navigation Compose 2.7.6 | 已完成 |
| ✅ 网络 | Retrofit 2.9.0 + OkHttp 4.12.0 | 已完成 |
| ✅ 序列化 | Kotlinx Serialization 1.6.2 | 已完成 |

## 4.2 架构组件

| 组件 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ✅ HistoryTodayApp | Hilt应用入口 @HiltAndroidApp | 已完成 |
| ✅ MainActivity | 单一Activity，Compose导航 | 已完成 |
| ✅ NavGraph | 3个路由：calendar, history/{y}/{m}/{d}, detail/{id} | 已完成 |
| ✅ AppModule | Hilt DI模块：Room、Retrofit、Repository绑定 | 已完成 |
| ✅ CalendarViewModel | 日历状态管理（StateFlow） | 已完成 |
| ✅ HistoryViewModel | 历史事件状态管理（三维筛选） | 已完成 |
| ✅ DetailViewModel | 事件详情加载 | 已完成 |
| ❌ 单元测试 | UseCase测试、ViewModel测试 | 未完成 |
| ❌ UI测试 | Compose UI测试 | 未完成 |

# 5. UI设计规范

以下为设计规范参考，实际实现中已基本遵循。

## 5.1 色彩系统

| 用途 | 颜色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主色调 | #1e3a5f | 深蓝色，标题、重点元素 |
| 辅助色 | #4a90d9 | 亮蓝色，按钮、链接 |
| 强调色 | #e74c3c | 红色，今天标记、重要提示 |
| 背景色 | #f8f9fa | 浅灰白，主背景 |
| 卡片背景 | #ffffff | 白色 |
| 农历色 | #8b4513 | 棕色，农历文字 |
| 宜（吉） | #27ae60 | 绿色 |
| 忌（凶） | #e74c3c | 红色 |
| 文字主色 | #333333 | 深灰正文 |
| 文字次色 | #666666 | 中灰辅助 |

## 5.2 深色模式

| 功能 | 状态 |
| --- | --- |
| ✅ 亮色主题 | 已完成 |
| ✅ 暗色主题（跟随系统） | 已完成 |
| ❌ 手动切换深色模式 | 未完成 |

# 6. 大模型扩展功能（全部未完成）

以下为PRD中定义的大模型/AI扩展功能，均处于"待实施"状态，代码中没有任何实现。

| 功能模块 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ AI图像生成 | 历史人物画像生成 | 根据描述生成逼真画像（SDXL/MidJourney/DALL-E 3） | P1 |
| ❌ AI图像生成 | 历史场景还原 | 根据事件描述生成历史场景图片 | P1 |
| ❌ AI图像生成 | 风格化处理 | 支持工笔画、油画、插画等风格 | P2 |
| ❌ AI内容创作 | 事件描述润色 | 自动优化历史事件描述文案 | P2 |
| ❌ AI内容创作 | 智能摘要 | 自动生成事件摘要和关键词 | P2 |
| ❌ AI内容创作 | 历史故事创作 | 根据事件生成故事性描述 | P3 |
| ❌ AI智能推荐 | 个性化推荐 | 根据浏览历史推荐相关事件 | P2 |
| ❌ AI智能推荐 | 关联事件发现 | AI分析事件关联性 | P3 |
| ❌ AI智能推荐 | 重要性智能评估 | 基于大模型分析历史事件重要性 | P2 |
| ❌ AI交互功能 | 历史问答 | 支持用户提问历史相关问题 | P3 |
| ❌ AI交互功能 | 语音讲解 | 将历史事件转换为语音讲解 | P3 |

# 7. Agent集成方案（全部未完成）

以下Agent集成功能均处于"待实施"状态，代码中预留了API接口设计但未实现调用。

| 功能模块 | 功能点 | 描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| ❌ 智能问答 | 历史知识问答 | 自然语言提问历史相关问题 | P2 |
| ❌ 内容创作 | 事件描述润色 | Agent自动优化文案 | P2 |
| ❌ 智能推荐 | 关联事件发现 | AI分析事件关联性 | P3 |
| ❌ 知识拓展 | 背景知识讲解 | 深度背景和延伸阅读 | P3 |
| ❌ 语音交互 | 语音问答 | 支持语音输入提问 | P3 |

# 8. 版本迭代计划

| 版本 | 核心功能 | 预计阶段 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 万年历基础、历史事件浏览 | 第一阶段 | ✅ 基本完成 |
| ✅ v1.0 | ✅ 日历月视图/农历/节气/宜忌 | 第一阶段 | 已完成 |
| ✅ v1.0 | ✅ 历史事件列表/详情/三维筛选 | 第一阶段 | 已完成 |
| ⚠️ v1.0 | ⚠️ 部分P1/P2功能未完成（周视图、日期选择器等） | 第一阶段 | 部分完成 |
| ❌ v1.1 | 重要性评估系统、事件收藏 | 第二阶段 | 未完成 |
| ❌ v1.2 | 海报生成功能、社交分享 | 第三阶段 | 未完成 |
| ❌ v1.3 | AI图像生成集成、每日推送 | 第四阶段 | 未完成 |
| ❌ v2.0 | 用户系统、评论互动 | 第五阶段 | 未完成 |

# 9. 附录

## 9.1 完成度统计

| 统计维度 | 已完成 | 未完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万年历模块 | 12 | 4 | 75% |
| 历史事件模块 | 8 | 8 | 50% |
| 海报生成模块 | 0 | 7 | 0% |
| 系统模块 | 6 | 4 | 60% |
| 页面结构 | 3 | 3 | 50% |
| 数据层 | 16 | 0 | 100% |
| 技术架构 | 16 | 2 | 89% |
| 大模型扩展 | 0 | 11 | 0% |
| Agent集成 | 0 | 5 | 0% |
| 总计 | 65 | 49 | 65/114 |

## 9.2 分类定义

| 分类标识 | 分类名称 | 颜色 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALL | 全部 | #808080 | 所有类型事件 |
| POLITICS | 政治 | #1e3a5f | 政治事件、政策发布 |
| TECH | 科技 | #3498db | 科技发明、技术突破 |
| CULTURE | 文化 | #9b59b6 | 文化艺术、文学作品 |
| SPORTS | 体育 | #e67e22 | 体育赛事、纪录打破 |
| WAR | 战争 | #c0392b | 战争事件、军事冲突 |
| PEOPLE | 人物 | #27ae60 | 名人诞辰、逝世 |

## 9.3 数据量预估

| 数据类型 | 预估数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 历史事件 | 3,000+ | 每天约10条，覆盖全年366天 |
| 农历数据 | 200年 | 1900-2100年农历数据 |
| 节气数据 | 24个/年 | 二十四节气 |
| 节日数据 | 50+ | 传统节日+现代节日 |
| 宜忌数据 | 200年 | 每日宜忌 |
| 图片资源 | 500+ | 部分事件配图（未实现） |

## 9.4 文档来源

本文档合并自以下7份原始文档：

1. history_today_prd_v2.md — 产品需求文档 V2.0

2. history_today_prd_optimized.md — 产品需求文档（优化版）

3. history_today_ui_design.md — UI设计图文档

4. history_today_android_dev_plan.md — 研发计划 V1.0

5. history_today_android_dev_plan_v2.md — 研发计划 V2.0

6. history_today_data_source.md — 数据源方案设计

7. history_today_data_source_full.md — 数据源方案设计（完整版）

— 文档结束 —